**Ретроспектива текущей итерации**  
**Что было сделано:**  
Разработан макет сайта калькулятора колюры.  
Реализован основной функционал расчета колюры.  
Настроен пользовательский интерфейс: форма ввода, кнопка расчета, вывод результата.  
Добавлена базовая проверка корректности ввода данных.  
**Что не было завершено:**  
Адаптация под мобильные устройства.  
Подключение хранения истории расчетов.  
**Соответствие критериям приёма задач:**  
Большинство задач соответствуют критериям приёма: протестированы, доступны пользователю, работают корректно.  
Некоторые задачи (например, история расчетов) не завершены полностью и не соответствуют «Definition of Done».  
**Реальная стоимость задач:**  
Некоторые задачи потребовали больше времени из-за сложностей с реализацией формул и вёрсткой.  
**Планирование следующей итерации**  
**Цель итерации:**  
Сделать калькулятор колюры удобным для пользователя: реализовать адаптивный дизайн, историю расчетов и краткую справку.  
**Бэклог итерации:**  
Реализация адаптивного дизайна для мобильных устройств.  
Хранение и отображение истории расчетов.  
Добавление справки/инструкции пользователю.  
Проведение тестирования и устранение багов.  
Добавление кнопки очистки формы.  
Оптимизация интерфейса и улучшение UX.